# Plan de Pruebas: UAT, Carga y Rendimiento

## 1. Introducción y objetivo

Transportes Génesis es el sistema de transporte escolar que usarán cuatro tipos de usuarios:

| Rol | Qué hace en el sistema |
| --- | --- |
| Padre de familia | Ve la ruta del bus de sus hijos, confirma asistencia y realiza sus pagos. |
| Piloto | Ve su ruta asignada y transmite la ubicación del bus. |
| Monitor | Acompaña al piloto, ve el listado de niños y también transmite la ruta. |
| Administrador | Gestiona usuarios, buses, rutas, asignaciones y valida los pagos. |

## 1.b Alcance: TODOS los módulos que se van a probar

No probaremos solamente el mapa. Vamos a revisar todo el sistema:

| Módulo | Qué se prueba |
| --- | --- |
| Autenticación y roles | Inicio de sesión, cambio de clave en el primer ingreso y que cada rol solo vea lo que le corresponde. |
| Geolocalización / mapa en vivo | Ver la ruta del bus, mapa en tiempo real, simulación de recorrido y alertas de proximidad. |
| Rutas y paradas | Cálculo de rutas de mañana y tarde, gestión de paradas y sus ubicaciones. |
| Asistencia | El padre confirma la asistencia y el monitor ve el listado de niños. |
| Pagos (módulo completo) | Monto asignado a cada padre, subir el comprobante de pago mensual, datos de bancos y cuentas, validación del pago por el administrador (aprobado, pendiente o rechazado), panel de pagos del administrador, historial y pago en línea. |
| Traslados | Solicitud y gestión de traslados. |
| Alertas y notificaciones | Avisos que recibe cada usuario. |
| Administración | Gestión de usuarios, buses y asignación de piloto/monitor a cada bus. |

La idea es que el pago funcione tan bien como el mapa: ambos son igual de importantes para las familias.

## 2. Rondas de prueba: cómo se organizarán

Una ronda de prueba es una "vuelta completa" en la que revisamos el sistema, anotamos lo que falla, lo corregimos y volvemos a revisar. Se hace en varias vueltas porque casi nunca todo sale perfecto a la primera: cada ronda deja el sistema más pulido.

| Ronda | Objetivo | Qué se valida |
| --- | --- | --- |
| Ronda 1 – Interna | Detectar fallos evidentes | El equipo prueba todos los módulos por su cuenta (login, mapa, asistencia, pagos, administración). Se anotan los errores. |
| Ronda 2 – Corrección | Validar arreglos | Se corrigen los fallos de la ronda 1 y se vuelve a probar solo lo que se tocó y sus alrededores. |
| Ronda 3 – UAT con el colegio | Aceptación real | Usuarios reales (o representantes del colegio) usan el sistema como lo harían en el día a día. |
| Ronda 4 – Final / cierre | Confirmar que todo quedó bien | Se revisan las observaciones de la ronda 3 ya corregidas y se da el visto bueno final. |

Criterio para pasar de una ronda a la siguiente: no deben quedar errores graves abiertos (por ejemplo, que no se pueda pagar, que no cargue el mapa o que un rol vea información que no le toca). Los detalles menores se anotan y se resuelven, pero no frenan el avance.

## 3. Pruebas UAT (Aceptación de Usuario)

UAT significa Pruebas de Aceptación de Usuario (por sus siglas en inglés, User Acceptance Testing).

¿Qué son? Son las pruebas que hacen los usuarios finales usando el sistema como lo usarían de verdad. En vez de preguntar "¿el sistema técnicamente funciona?", preguntan "¿este sistema me sirve para lo que necesito hacer?".

¿Por qué las usamos en este proyecto?

- Confirman que el sistema resuelve las necesidades reales del colegio y de las familias, no solo que "no tiene errores".

- Un padre puede darse cuenta de detalles que el equipo técnico no nota por ejemplo, que un texto confunde o que un paso es muy largo o incómodo.

- Dan confianza y respaldo: si los usuarios aprueban, hay acuerdo de que el sistema está listo.

¿Quiénes participan? Representantes del colegio y padres de prueba, acompañados por nuestro equipo.

¿Cómo se registran los resultados? Cada prueba se marca como:

- Aprobada: funcionó como se esperaba.

- Aprobada con observaciones: funciona, pero hay algo por mejorar.

- Rechazada: no funcionó o no cumple lo esperado (se corrige y se vuelve a probar).

## 4. Automatización de UAT con Selenium

¿Qué es Selenium? Es una herramienta para automatizar pruebas en el navegador.

Se realizara un script de pruebas que no es más que una lista de pasos escrita por adelantado que le indica al navegador qué hacer: abrir la página, escribir el usuario y la contraseña, hacer clic en un botón, revisar que aparezca lo esperado, etc. Es decir, reproduce los mismos pasos que haría un usuario real, pero de forma automática.

¿Por qué elegimos Selenium?

- Permite repetir siempre los mismos pasos de forma exacta, sin equivocaciones por cansancio o distracción.

- Ahorra tiempo: en cada ronda no hay que rehacer manualmente todas las pruebas; se ejecuta el script y listo.

- Reduce el error humano al repetir pruebas largas o repetitivas.

- Es una herramienta conocida y ampliamente usada para probar aplicaciones web como la nuestra.

¿Qué flujos se automatizarán primero? Los más importantes y repetitivos:

- Inicio de sesión de cada rol (padre, piloto, monitor, admin).

- Ver la ruta del bus en el mapa.

- Confirmar asistencia.

- Flujo de pagos: ver el monto asignado, subir un comprobante y la validación del pago por parte del administrador.

El script solo ejecuta los pasos. Las personas siguen revisando los resultados y son quienes dan el visto bueno final de aceptación. La automatización acompaña a las personas, no las reemplaza.

## 5. Coordinación con el colegio (reunión)

La situación: el colegio trabaja de lunes a viernes, y nuestro equipo solo tiene disponibilidad los sábados. Esto hace necesario ponernos de acuerdo con anticipación.

El plan:

- Contactar al colegio para acordar una reunión inicial y definir un canal de comunicación (correo, teléfono o grupo de mensajería).

- Realizar una reunión para alinear expectativas, fechas y responsables.

- Dejar un calendario acordado de las pruebas (especialmente las de aceptación, ronda 3).

Puntos a acordar en la reunión:

| Punto | Qué se busca definir |
| --- | --- |
| Fecha y formato de la reunión | Presencial o virtual, en un día hábil que le sirva al colegio. |
| Horarios de las pruebas UAT | Cómo combinamos la disponibilidad del colegio (lun–vie) con la nuestra (sábados). |
| Responsables de cada lado | Una persona de contacto del colegio y una de nuestro equipo. |
| Participantes de las pruebas | Qué padres o personal del colegio probarán el sistema. |
| Calendario de sábados | Qué sábados usaremos para ejecutar y corregir de nuestro lado. |
| Canal de comunicación | Cómo reportamos avances y dudas durante la semana. |

Como el tiempo en común es limitado, la reunión sirve para acordar todo por adelantado y aprovechar bien un día ne particular que se acuerde.

## 6. Pruebas de carga y rendimiento

Estas pruebas responden a dos preguntas distintas:

- Carga: ¿qué pasa cuando muchas personas usan el sistema al mismo tiempo?

- Rendimiento: ¿qué tan rápido responde el sistema?

¿Por qué son importantes en este proyecto? Porque hay momentos de mucha actividad simultánea:

- En la mañana y la tarde, varios padres abren el mapa en vivo al mismo tiempo mientras los buses transmiten su ubicación.

- A inicio de mes, muchos padres suben sus comprobantes de pago casi a la vez, y el administrador los valida.

Si el sistema se pusiera lento o se cayera en esos momentos, afectaría directamente a las familias.

¿Cómo se implementarán (a alto nivel)?

- Definir escenarios realistas, por ejemplo:

  - Muchos padres viendo el mapa en vivo al mismo tiempo.

  - Varios buses transmitiendo su ubicación a la vez.

  - Varios padres subiendo comprobantes de pago simultáneamente.

- Simular ese volumen de usuarios con una herramienta de pruebas de carga.

- Medir cómo responde el sistema durante esa simulación.

- Comparar los resultados contra metas acordadas y, si algo no cumple, mejorarlo.

¿Qué se mide?

| Indicador | Qué significa |
| --- | --- |
| Tiempo de respuesta | Cuánto tarda una pantalla o acción en responder. |
| Usuarios simultáneos soportados | Cuántas personas puede atender a la vez sin problemas. |
| Estabilidad del mapa en vivo | Que el mapa siga actualizándose sin trabarse ni caerse. |
| Estabilidad de los pagos | Que subir y validar comprobantes funcione incluso con mucha gente a la vez. |

## 7. Cómo ejecutar el plan de pruebas (paso a paso)

Esta sección explica qué haremos en la práctica para llevar a cabo todo lo descrito arriba. Es la guía operativa del equipo.

### 7.1 Antes de empezar (preparación)

| Paso | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar que el entorno de prueba está activo y accesible (no usar producción real). | Equipo técnico |
| 2 | Verificar la base de datos de prueba con usuarios, buses y rutas cargados. | Equipo técnico |
| 3 | Revisar la guía Docs/CONFIGURACION_PRUEBAS_PADRE_PILOTO_MONITOR.md y confirmar que padre, piloto/monitor y bus BUS-001 están alineados. | Tester |
| 4 | Preparar la bitácora de defectos (hoja de cálculo o documento compartido). | Tester |
| 5 | Tener listos 3 navegadores (o dispositivos) para la demo completa: admin, padre y monitor/piloto. | Tester |
| 6 | Agendar la reunión con el colegio antes de la ronda 3. | Coordinador |

Checklist de preparación:

- ☐ Entorno de prueba levantado

- ☐ Usuarios de prueba funcionando (login correcto)

- ☐ Rutas de mañana y tarde calculadas para la fecha de prueba

- ☐ Bitácora de defectos lista

- ☐ Reunión con colegio agendada (antes de ronda 3).

### 7.2 Ejecución de la Ronda 1 — Pruebas internas

Cuándo: primer sábado disponible.
Duración estimada: 4–6 horas.
Quién: todo el equipo de desarrollo/pruebas.

Orden sugerido de ejecución:

| Orden | Módulo | Qué hacer | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login | Entrar con cada rol (admin, padre, piloto, monitor). | Cada uno llega a su pantalla principal. |
| 2 | Admin – configuración | Verificar buses, paradas, rutas y asignaciones. | BUS-001 con piloto/monitor asignado y ruta activa. |
| 3 | Padre – configuración | Login como padre de prueba; confirmar que ve a sus hijos. | Panel padre visible con tarjetas (Pagos, Ruta, Asistencia). |
| 4 | Padre – mapa | Abrir ruta del bus y dejar la pantalla abierta. | Mapa carga con ruta y paradas. |
| 5 | Piloto/Monitor – simulación | Iniciar sesión y pulsar Simular ruta. | El bus se mueve en el mapa del padre y del admin. |
| 6 | Padre – asistencia | Confirmar asistencia del hijo para mañana o tarde. | Confirmación guardada sin error. |
| 7 | Padre – pagos | Ver monto, subir comprobante de prueba. | Comprobante queda en estado pendiente de validar. |
| 8 | Admin – pagos | Revisar dashboard de pagos y validar el comprobante. | Pago marcado como aprobado o rechazado. |
| 9 | Traslados y alertas | Probar solicitud de traslado y revisar alertas. | Flujo completo sin errores graves. |

Al terminar la ronda 1:

- Reunir todos los hallazgos en la bitácora.

- Clasificar cada error: grave, media o menor.

- Priorizar correcciones (primero los graves).

- Definir qué se corrige antes de la ronda 2.

### 7.3 Ejecución de la Ronda 2 — Validación de correcciones

Cuándo: sábado siguiente a la ronda 1.
Duración estimada: 2–4 horas.

Pasos:

- Revisar la bitácora: solo probar lo que se corrigió y los módulos relacionados.

- Repetir el flujo completo si hubo errores graves en login, mapa o pagos.

- Ejecutar los scripts de Selenium (si ya están listos) para confirmar que los flujos automatizados pasan.

- Si no quedan errores graves abiertos → autorizar paso a ronda 3.

### 7.4 Ejecución de la Ronda 3 — UAT con el colegio

Cuándo: según fecha acordada en la reunión con el colegio.
Participantes: representantes del colegio, padres de prueba (idealmente del segmento acordado) y nuestro equipo.

Antes de la sesión UAT:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Enviar al colegio un recordatorio con fecha, hora y enlace de acceso. |
| 2 | Tener credenciales de prueba listas para cada participante. |
| 3 | Preparar una lista de escenarios que deben probar (no improvisar en vivo). |
| 4 | Designar una persona del equipo que tome notas de observaciones. |

Escenarios UAT para el colegio (lista de ejecución):

| # | Escenario | Rol | Pregunta al usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar sesión | Padre | ¿Pudo entrar sin ayuda? |
| 2 | Ver ruta del bus en el mapa | Padre | ¿Entiende dónde va el bus? |
| 3 | Confirmar asistencia del hijo | Padre | ¿Le resultó claro el proceso? |
| 4 | Consultar monto y subir comprobante | Padre | ¿Pudo registrar su pago? |
| 5 | Simular recorrido del bus | Monitor/Piloto | ¿La pantalla muestra la ruta correcta? |
| 6 | Validar un pago | Admin | ¿Puede aprobar o rechazar comprobantes? |

Durante la sesión:

- Explicar en 5 minutos qué es el sistema (sin tecnicismos).

- Dar credenciales y dejar que el usuario haga los pasos (no hacerlo por ellos).

- Anotar cada observación tal como la dicen.

- Al final, marcar cada escenario: aprobado, con observaciones o rechazado.

Después de la sesión:

- Consolidar observaciones en la bitácora.

- Enviar al colegio un resumen de lo probado y lo pendiente.

- Programar correcciones para el sábado siguiente.

### 7.5 Ejecución de pruebas con Selenium

Cuándo: a partir de la ronda 2; se repiten en cada ronda siguiente.
Quién: tester del equipo.

Pasos para ejecutar (sin entrar en código):

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | El tester prepara el script con los pasos de cada flujo (login, mapa, asistencia, pagos). |
| 2 | Verifica que el entorno de prueba esté activo. |
| 3 | Ejecuta el script desde la herramienta Selenium. |
| 4 | Revisa el reporte de resultados: qué pasó y qué falló. |
| 5 | Si algo falla, lo anota en la bitácora y lo reporta al equipo de desarrollo. |
| 6 | Tras corregir el error, vuelve a ejecutar solo ese script. |

Flujos a ejecutar en cada ronda con Selenium:

- Login por rol (4 scripts: padre, piloto, monitor, admin).

- Ver mapa del bus (padre).

- Confirmar asistencia (padre).

- Flujo de pago completo: ver monto → subir comprobante → validar (padre + admin).

Selenium acelera la repetición; el visto bueno final sigue siendo responsabilidad de las personas en la UAT.

### 7.6 Ejecución de pruebas de carga y rendimiento

Cuándo: sábado después de la ronda 2 (entorno estable).
Duración estimada: 2–3 horas.

Pasos:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Definir cuántos usuarios simultáneos simular (ejemplo: 20 padres viendo mapa, 5 buses transmitiendo, 10 subiendo pagos). |
| 2 | Configurar la herramienta de carga (JMeter o k6) con esos escenarios. |
| 3 | Ejecutar la simulación en el entorno de prueba (nunca en producción). |
| 4 | Registrar: tiempo de respuesta, errores, caídas del mapa o de pagos. |
| 5 | Comparar resultados con las metas (ver tabla de la sección 6). |
| 6 | Si no cumple → reportar al equipo técnico para optimizar antes de la ronda 4. |

Metas de referencia:

| Indicador | Meta sugerida |
| --- | --- |
| Tiempo de respuesta de pantallas | Menos de 3 segundos |
| Mapa en vivo sin desconexiones | Sin caídas durante 30 min de simulación |
| Subida de comprobantes simultáneos | Sin errores con al menos 10 usuarios a la vez |

### 7.7 Ejecución de la Ronda 4 — Cierre y visto bueno

Cuándo: tras corregir todas las observaciones de la ronda 3.

Pasos:

- Repetir los escenarios UAT que quedaron con observaciones o rechazados.

- Ejecutar scripts Selenium de los flujos corregidos.

- Confirmar con el colegio (breve sesión o por escrito) que los puntos pendientes quedaron resueltos.

- Elaborar acta de cierre con: fecha, participantes, módulos probados, resultado final.

- Marcar el plan como completado si no hay errores graves abiertos.

### 7.8 Demo completa recomendada (3 navegadores)

Para validar geolocalización + pagos en una sola sesión, seguir este orden (detalle en Docs/CONFIGURACION_PRUEBAS_PADRE_PILOTO_MONITOR.md):

| Paso | Rol | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Admin | Abrir mapa en tiempo real → elegir BUS-001 |
| 2 | Padre | Abrir ruta del bus asignado a su hijo |
| 3 | Monitor | Iniciar Simular ruta |
| 4 | Todos | Verificar que el bus se mueve en los 3 pantallas |
| 5 | Padre | Subir comprobante de pago |
| 6 | Admin | Validar el pago en el dashboard |

## 8. Registro de errores (bitácora de defectos)

Cada problema que se encuentre se anota en una bitácora simple para darle seguimiento hasta cerrarlo:

| Dato | Ejemplo |
| --- | --- |
| Qué falló | "Al subir el comprobante aparece un error." |
| En qué módulo/rol | Pagos / Padre de familia. |
| Gravedad | Grave, media o menor. |
| Estado | Abierto, en corrección o cerrado. |

Así nada se pierde y todos sabemos qué falta corregir antes de avanzar de ronda.

## 9. Riesgos y plan B

| Riesgo | Plan B |
| --- | --- |
| El colegio no está disponible un sábado acordado | Reprogramar y aprovechar ese sábado para pruebas internas y correcciones de nuestro lado. |
| Falla el internet durante una prueba | Continuar con pruebas que no dependan de conexión y reagendar las que sí. |
| Aparecen muchos errores en una ronda | Priorizar los graves, corregir y repetir la ronda antes de involucrar al colegio. |
| Poca disponibilidad de tiempo en común | Automatizar con Selenium lo más posible para aprovechar mejor las horas con el colegio. |

## 10. Glosario

| Término | Significado sencillo |
| --- | --- |
| UAT | Pruebas de Aceptación de Usuario: los usuarios reales confirman que el sistema les sirve. |
| Ronda de prueba | Una vuelta completa de revisar, anotar fallos, corregir y volver a revisar. |
| Selenium | Herramienta con la que un tester ejecuta un script que repite pasos en el navegador de forma automática. |
| Script | Lista de pasos escrita por adelantado que indica qué hacer en cada prueba. |
| Carga | Muchos usuarios usando el sistema al mismo tiempo. |
| Rendimiento | Qué tan rápido responde el sistema. |
| Bitácora de defectos | Lista donde se anotan y se les da seguimiento a los errores encontrados. |