Transportes Génesis
Especificación del Proyecto v3.0

Alineado al código implementado y presentación Gestión de Pagos — 20/06/2026

# Transportes Génesis — Especificación del Proyecto (v3.0)

Tipo de documento: Definición del alcance y especificación funcional, técnica y económica

Versión: 3.0 (alineada al código implementado)

Fecha: 20/06/2026

Documento base sustituido: `Proyecto_Transportes_Genesis_v2 (1).docx`

Repositorio: https://github.com/johnsvill/TransportesGenesis

Este documento refleja lo que el sistema hace hoy en el repositorio (junio 2026).

Donde el diseño original del Word v2 no coincide con la implementación, se indica explícitamente como *implementado*, *parcial* o *pendiente v2.0*.

## Contenido

1. [Especificación funcional](#1-especificación-funcional)

2. [Especificación técnica](#2-especificación-técnica)

3. [Especificación económica](#3-especificación-económica)

4. [Anexo: cambios respecto al Word v2](#4-anexo-cambios-respecto-al-word-v2)

# 1. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

## 1.1 Introducción y alcance del sistema

### 1.1.1 Descripción general

Transportes Génesis es una plataforma web para empresas de transporte escolar. Centraliza en un solo lugar:

Planificación y visualización de rutas (turnos mañana y tarde)

Ubicación del bus en tiempo casi real para padres

Registro de asistencias y recogidas

Pagos mensuales (boleta o tarjeta en línea)

Administración de buses, alumnos, paradas y personal

Tecnología principal: ASP.NET Core 8, SQL Server, Razor Pages + MVC, SignalR, mapas con OpenStreetMap y Leaflet.

Usuarios conectados: Administrador, Piloto, Monitor y Padre de familia.

### 1.1.2 Problema que resuelve

| Situación actual (manual) | Con el sistema |
| --- | --- |
| Rutas planificadas en Excel o “a ojo” | Orden de paradas calculado automáticamente |
| Padres preguntan por WhatsApp dónde va el bus | Mapa en vivo en la web |
| Comprobantes de pago perdidos en chats | Historial centralizado por padre |
| Listas de recogida en papel | Registro digital por parada |
| Poca trazabilidad de asistencias | Confirmación diaria del padre en el sistema |

### 1.1.3 Objetivos del proyecto

Objetivos generales

1. Digitalizar las operaciones diarias del transporte escolar.

2. Optimizar el orden de paradas con una heurística del vecino más cercano (no un TSP óptimo exhaustivo).

3. Mostrar la ubicación del bus en mapa con actualización casi instantánea.

4. Registrar pagos, asistencias y recogidas con historial.

5. Dar a cada rol solo las pantallas que necesita.

Objetivos específicos implementados

| Objetivo | Estado |
| --- | --- |
| Login por roles y cambio de contraseña en primer acceso | Implementado |
| Cálculo automático de rutas por turno | Implementado |
| Geolocalización en vivo (API + SignalR) | Implementado |
| Pagos: boleta + **Stripe en línea** | Implementado |
| Confirmación de asistencia diaria | Implementado |
| Registro de recogidas en ruta del monitor | Implementado |
| Panel admin y reportes básicos (rutas, asistencias, asignaciones) | Implementado |
| Solicitud de traslados entre buses | Implementado |
| Alertas cuando el bus está cerca de casa o colegio | Implementado |

### 1.1.4 Alcance del sistema v1.0

#### Dentro del alcance (implementado)

Usuarios y seguridad

Login/logout con ASP.NET Core Identity

Roles: Administrador, Piloto, Monitor, PadreDeFamilia

Cambio de contraseña obligatorio en primer login (excepto administrador)

Operación

CRUD de buses, alumnos, paradas y rutas

Rutas Mañana y Tarde por bus

Mapa con ruta y paradas para piloto, monitor y padre

Transmisión GPS → servidor → mapa del padre (sin recargar página)

Pagos

Panel del padre: `/PagosPadresFamilia`

Subir boleta (mes, monto, imagen) → carpeta `BoletasPago`

Pagar con tarjeta vía Stripe (moneda GTQ)

Historial de pagos del padre

Alerta de meses pendientes (Enero–Octubre)

Asistencia y recogidas

Padre confirma asistencia mañana/tarde (`AsistenciaAlumno`)

Monitor completa paradas y registra recogidas desde `MiRuta`

Extras implementados

Configuración inicial del padre (dirección del alumno en mapa)

Traslados de alumno entre buses (solicitud padre + gestión admin)

Alertas de proximidad (~250 m casa, ~80 m colegio)

#### Fuera del alcance v1.0 (honesto con el código)

| Feature | Notas |
| --- | --- |
| App nativa iOS/Android | Solo web responsive |
| Notificaciones push al teléfono | Alertas dentro del navegador (SignalR) |
| Chat entre usuarios | No incluido |
| Validación admin de pagos (Pendiente/Confirmado/Rechazado) | Diseñado en Word v2; **no hay pantalla admin** en v1.0 |
| Webhooks Stripe y conciliación automática | Pendiente v2.0 |
| Reporte administrativo de pagos | Pendiente v2.0 |
| Monto automático según tarifa de recorrido | Padre ingresa monto manualmente |
| Multi-empresa (multi-tenancy) | Una sola empresa en v1.0 |
| Mantenimiento mecánico de buses | No incluido |

### 1.1.5 Beneficios esperados

Para la empresa

Menos tiempo en planificación y seguimiento administrativo

Rutas más ordenadas (ahorro estimado de combustible 20–30 % en operación optimizada)

Trazabilidad de recogidas y asistencias

Imagen moderna ante padres

Para pilotos y monitores

Ruta clara del día en pantalla

Registro digital en lugar de papel

Para padres

Ver dónde va el bus

Pagar o registrar comprobante desde casa

Confirmar si el hijo asistirá

### 1.1.6 Usuarios del sistema

| Rol | Funciones principales |
| --- | --- |
| **Administrador** | Buses, paradas, rutas, alumnos, asignaciones, traslados, reportes, alertas |
| **Piloto** | Ver ruta del día y transmitir ubicación GPS |
| **Monitor** | Ver ruta, marcar paradas completadas, registrar recogidas |
| **Padre de familia** | Pagos, historial, mapa del bus, asistencia, traslados |

Redirección al entrar (después del login):

| Rol | Pantalla inicial |
| --- | --- |
| PadreDeFamilia | `/PagosPadresFamilia` (panel de pagos) |
| Administrador | `/Admin` |
| Piloto | `/Piloto/MiRuta` |
| Monitor | `/Monitor/MiRuta` |

## 1.2 Contexto organizacional y flujos operativos

### 1.2.1 Flujo operativo propuesto (día típico)

[Diagrama — ver versión Markdown o recrear en draw.io / PowerPoint]

flowchart TD
    subgraph manana [Antes del recorrido]
        P1[Padre confirma asistencia]
        P1 --> A1[Registro en AsistenciaAlumno]
    end

    subgraph recorrido [Durante el recorrido]
        PIL[Piloto/Monitor envía GPS]
        PIL --> API[POST /api/ubicaciones]
        API --> BD[(SQL Server)]
        BD --> SR[SignalR NotificacionesHub]
        SR --> MAP[Mapa del padre se actualiza]
        MON[Monitor marca paradas y recogidas]
    end

    subgraph pagos [Pagos - en cualquier momento]
        PAD[Padre entra a Pagos]
        PAD --> B[Sube boleta]
        PAD --> S[Paga con Stripe]
        B --> PP[(Tabla PagosPadres)]
        S --> PP
    end

    manana --> recorrido

### 1.2.2 Flujo de pagos (implementado v1.0)

[Diagrama — ver versión Markdown o recrear en draw.io / PowerPoint]

flowchart LR
    Padre[Padre de familia]
    UI[PagosPadresFamilia / Pagos]
    Boleta[Subir imagen boleta]
    Stripe[Pago con tarjeta Stripe]
    BD[(PagosPadres)]
    Hist[Historial]

    Padre --> UI
    UI --> Boleta
    UI --> Stripe
    Boleta --> BD
    Stripe --> BD
    BD --> Hist
    Padre --> Hist

Importante: En v1.0 el pago queda registrado al subir boleta o al procesar Stripe. No existe en el sistema un paso donde el administrador aprueba o rechaza el pago (eso quedó como mejora futura).

## 1.3 Requerimientos funcionales por módulo

Leyenda de estado: ✅ Implementado · ⚠️ Parcial · ❌ Pendiente v2.0

### RF-01: Autenticación

| ID | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-01.1 | Login con email y contraseña | ✅ |
| RF-01.2 | Cuatro roles con permisos diferenciados | ✅ |
| RF-01.3 | Cambio de contraseña en primer login | ✅ |
| RF-01.4 | Logout | ✅ |
| RF-01.5 | Redirección por rol al entrar | ✅ Padre → pagos (no mapa) |
| RF-01.6 | Mensaje si credenciales inválidas | ✅ |

### RF-02: Gestión de alumnos

| ID | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-02.1 | CRUD de alumnos | ✅ |
| RF-02.2 | Vincular alumno con padre | ✅ Tabla `Padres` + `Alumnos.IdPadre` |
| RF-02.3 | Asignar alumno a parada/ruta | ✅ `Paradas.IdAlumno` |
| RF-02.4–02.6 | Listar, editar, eliminar | ✅ |

### RF-03: Paradas

| ID | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-03.1 | Administrar paradas con orden en ruta | ✅ |
| RF-03.2 | Mapa interactivo al crear/editar | ✅ Leaflet + Nominatim |
| RF-03.3–03.5 | Listado y validación lat/lon | ✅ |

### RF-04: Cálculo de rutas

| ID | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-04.1 | Calcular ruta automática por bus y turno | ✅ Heurística **vecino más cercano** |
| RF-04.2 | Turnos Mañana y Tarde | ✅ |
| RF-04.3 | Orden secuencial de paradas | ✅ Campo `Orden` en `Paradas` |
| RF-04.4 | Horarios estimados | ✅ |
| RF-04.7 | Mostrar ruta en mapa | ✅ OSRM traza calles reales |

Nota: El Word v2 hablaba de “TSP óptimo”. En código se usa Nearest Neighbor (más rápido, suficiente para el volumen de paradas del proyecto).

### RF-05: Geolocalización en tiempo real

| ID | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-05.1 | Piloto/monitor envía GPS | ✅ vía **`POST /api/ubicaciones`** (no solo SignalR) |
| RF-05.2 | Padre ve bus en mapa | ✅ Leaflet + OpenStreetMap |
| RF-05.3 | Ruta y paradas en el mapa | ✅ |
| RF-05.4 | Actualización sin recargar | ✅ SignalR `/notificacionesHub` |
| RF-05.5 | Aviso si bus no transmite | ⚠️ Mensajes en UI según última ubicación |
| RF-05.6 | Historial prolongado de GPS | ❌ Opcional / no prioritario |

Flujo técnico simplificado:

[Diagrama — ver versión Markdown o recrear en draw.io / PowerPoint]

sequenceDiagram
    participant P as Piloto o Monitor
    participant API as API /api/ubicaciones
    participant BD as SQL Server
    participant SR as SignalR
    participant F as Padre

    P->>API: Envía latitud, longitud, idBus
    API->>BD: Guarda UbicacionBusEnTiempoReal
    API->>SR: Emite UbicacionBusActualizada
    SR->>F: Actualiza marcador en mapa Leaflet
    Note over API,SR: Alertas si bus cerca de casa o colegio

### RF-06: Pagos

| ID | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-06.1 | Padre registra pago (monto, mes) | ✅ Sin estado Pendiente/Confirmado |
| RF-06.2 | Subir imagen de comprobante | ✅ En servidor local `wwwroot/BoletasPago` |
| RF-06.2b | Pago en línea con tarjeta | ✅ **Stripe** (GTQ) |
| RF-06.3 | Historial del padre | ✅ |
| RF-06.4 | Admin lista pagos pendientes | ❌ |
| RF-06.5 | Admin confirma pago | ❌ |
| RF-06.6 | Admin rechaza con motivo | ❌ |
| RF-06.7 | Filtros admin por alumno/fecha/estado | ❌ |
| RF-06.8 | Total ingresos por rango de fechas | ❌ |

Dos tablas de pagos en base de datos:

| Tabla | Uso |
| --- | --- |
| `PagosPadres` (dbo) | Flujo real del padre en la web |
| `Pagos` (schema genesis) | Modelo académico (alumno, banco, tarifa); sin UI admin completa |

### RF-07: Confirmación de asistencia

| ID | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-07.1 | Padre confirma asistencia diaria | ✅ Tabla `AsistenciaAlumno` |
| RF-07.2 | Estado visible del día | ✅ |
| RF-07.3 | Piloto/monitor ve confirmaciones | ✅ |
| RF-07.4 | Límite de tiempo para cambiar | ⚠️ Parcial |
| RF-07.5 | Recordatorio automático | ❌ Futuro |

### RF-08: Registro de recogidas

| ID | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-08.1 | Monitor ve ruta con alumnos | ✅ `Monitor/MiRuta` (no página separada RegistrarRecogidas) |
| RF-08.2–08.5 | Marcar recogidas, evitar duplicados | ✅ vía API de rutas |
| RF-08.6 | Reporte admin de recogidas | ⚠️ Parcial |

### RF-09: Dashboard y reportes

| Reporte | Estado |
| --- | --- |
| Dashboard admin | ✅ |
| Reporte de rutas (Excel) | ✅ |
| Reporte de asistencias (Excel) | ✅ |
| Reporte de asignaciones | ✅ |
| Reporte de pagos admin | ❌ Pendiente |

## 1.4 Requerimientos no funcionales (resumen)

| Área | Objetivo v1.0 |
| --- | --- |
| **Rendimiento** | Mapa actualizable cada pocos segundos; demo ~2 s |
| **Usabilidad** | Bootstrap 5, responsive, usable en móvil |
| **Seguridad** | Identity, roles, HTTPS, anti-CSRF en formularios |
| **Disponibilidad** | Uso en horario escolar; reconexión SignalR |
| **Compatibilidad** | Navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari) |

## 1.5 Modelo de dominio (implementado)

### Entidades principales

[Diagrama — ver versión Markdown o recrear en draw.io / PowerPoint]

erDiagram
    AspNetUsers ||--o{ PagosPadres : registra
    Padres ||--|{ Alumnos : tutor
    Buses ||--|{ Rutas : tiene
    Rutas ||--|{ Paradas : contiene
    Alumnos ||--o{ Paradas : parada_hijo
    Alumnos ||--o{ AsistenciaAlumno : asistencia
    Alumnos ||--o{ RegistroRecogida : recogida
    Buses ||--o{ UbicacionBusEnTiempoReal : gps
    Paradas ||--o{ RegistroRecogida : en_parada

Diferencias respecto al Word v2 (no usar en presentación):

| Word v2 | Realidad en código |
| --- | --- |
| Tabla `Empresa` | No existe |
| `AlumnoPadreFamilia` (N:N) | `Padres` + `Alumnos.IdPadre` |
| `RutaParada` intermedia | `Paradas.IdRuta` + `Orden` |
| `ConfirmacionAsistencia` | `AsistenciaAlumno` |
| Google Maps | OpenStreetMap + Leaflet |

## 1.6 Reglas de negocio clave

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | Un bus tiene una asignación de piloto activa (`EsActual`) |
| RN-02 | Paradas pueden vincularse a un alumno (`Paradas.IdAlumno`) |
| RN-03 | Una ruta activa por bus y turno |
| RN-04 | Asistencia se registra por día en `AsistenciaAlumno` |
| RN-05 | No duplicar recogida mismo alumno/parada/día |
| RN-06 | Padre solo ve datos de sus hijos |
| RN-07 | Meses de pago considerados: Enero–Octubre (año escolar) |
| RN-08 | Ubicación “en vivo” si se actualiza cada pocos segundos |

## 1.7 Restricciones y dependencias

### Restricciones técnicas (actualizadas)

| ID | Restricción |
| --- | --- |
| RES-TEC-01 | Desarrollo en .NET 8 |
| RES-TEC-02 | Base de datos SQL Server |
| RES-TEC-03 | Despliegue en **Azure o servidores Windows propios** (IIS + .NET 8) |
| RES-TEC-04 | Mapas con **OpenStreetMap + Leaflet + OSRM + Nominatim** (sin Google Maps en v1.0) |
| RES-TEC-05 | Tiempo real con SignalR |
| RES-TEC-06 | Aplicación web (no app nativa) |

### Dependencias externas

| Servicio | Función | Costo v1.0 |
| --- | --- | --- |
| OpenStreetMap | Tiles del mapa | Gratuito (política de uso) |
| OSRM | Rutas sobre calles | Gratuito en demo pública |
| Nominatim | Dirección → coordenadas | Gratuito (límites de tasa) |
| Stripe | Pagos con tarjeta | Comisión por transacción |
| SignalR | Parte de ASP.NET Core | Sin costo extra |

Eliminado respecto al Word v2: dependencia crítica de Google Maps API y costo mensual asociado.

# 2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## 2.1 Arquitectura de referencia

### 2.1.1 Diagrama C4 — Contexto del sistema

[Diagrama — ver versión Markdown o recrear en draw.io / PowerPoint]

flowchart LR
    Admin[Administrador]
    Piloto[Piloto]
    Monitor[Monitor]
    Padre[Padre de familia]
    TG[Transportes Génesis]
    OSM[OpenStreetMap / OSRM / Nominatim]
    Stripe[Stripe API]
    Browser[Navegador web]

    Admin --> TG
    Piloto --> TG
    Monitor --> TG
    Padre --> TG
    Browser --> TG
    TG --> OSM
    TG --> Stripe

### 2.1.2 Contenedores

| Contenedor | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Web Application | ASP.NET Core 8 (Razor Pages + MVC Views) | UI y lógica de presentación |
| API REST | Controllers en `/api/*` | Ubicaciones, rutas, asistencia, alertas, traslados |
| SignalR Hub | `NotificacionesHub` en `/notificacionesHub` | Tiempo real hacia padres y operadores |
| Base de datos | SQL Server + EF Core | Esquemas `genesis` (negocio) y `dbo` (Identity) |
| Cliente web | HTML, Bootstrap 5, JavaScript, Leaflet | Interfaz en navegador |

### 2.1.3 Componentes principales por rol

| Rol | Pantallas principales |
| --- | --- |
| **Admin** | Dashboard, CalcularRutas, GestionarAlumnos, GestionarParadas, GestionarAsignaciones, GestionarTraslados, AlertasHistorial, reportes Excel |
| **Piloto** | `Piloto/MiRuta` — ruta + transmisión GPS |
| **Monitor** | `Monitor/MiRuta` — ruta + paradas + recogidas |
| **Padre** | MVC `PagosPadresFamilia/*` + `Padres/DashboardRutaBusAsignado`, `ConfirmarAsistencia`, `Traslados` + `Padre/ConfiguracionInicial` |
| **Demo geo** | `Geolocalizacion/MapaEnTiempoReal` |

Pagos del padre: implementados en MVC (`Controllers/PagosPadresFamilia.cs`, `Views/PagosPadresFamilia/`), no como Razor Page.

### 2.1.4 Estilo arquitectónico

Razor Pages para la mayoría de pantallas operativas

MVC Controllers + Views para el módulo de pagos del padre

Web API para operaciones consumidas por JavaScript (GPS, rutas, alertas)

SignalR para push al cliente después de persistir en servidor

Capas: Presentación → Servicios/Repositorios → EF Core → SQL Server

### 2.1.5 Diagrama de despliegue (simplificado)

[Diagrama — ver versión Markdown o recrear en draw.io / PowerPoint]

flowchart TB
    subgraph clientes [Clientes]
        PC[PC / Tablet / Móvil]
        NAV[Navegador + Leaflet + SignalR JS]
    end

    subgraph servidor [Servidor]
        IIS[IIS / Azure App Service]
        APP[ASP.NET Core 8]
        HUB[NotificacionesHub]
    end

    subgraph datos [Datos]
        SQL[(SQL Server)]
    end

    subgraph externos [Servicios externos HTTPS]
        OSM[OpenStreetMap / OSRM / Nominatim]
        ST[Stripe]
    end

    PC --> NAV
    NAV -->|HTTPS 443| IIS
    IIS --> APP
    APP --> HUB
    APP --> SQL
    APP --> OSM
    APP --> ST

## 2.2 Stack tecnológico

### Backend

| Tecnología | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| .NET | 8.0 LTS | Plataforma |
| ASP.NET Core | 8.0 | Web + API |
| Entity Framework Core | 8.0 | Acceso a datos |
| ASP.NET Core Identity | 8.0 | Usuarios y roles |
| SignalR | 8.0 | Tiempo real |
| Stripe.net | NuGet | Pagos en línea |

### Frontend y mapas

| Tecnología | Uso |
| --- | --- |
| Bootstrap 5 | UI responsive |
| Leaflet.js 1.9 | Mapas interactivos |
| OpenStreetMap | Capa de tiles |
| OSRM + leaflet-routing-machine | Línea de ruta en calles |
| Nominatim | Búsqueda de direcciones |
| JavaScript / jQuery | Interacción cliente |
| Stripe.js Elements | Formulario de tarjeta |

### Base de datos e infraestructura

| Tecnología | Uso |
| --- | --- |
| SQL Server 2019+ | Persistencia |
| IIS / Kestrel | Hosting |
| Azure App Service | Opcional (cloud) |
| Windows Server + SQL local | Opcional (on-premise / demo) |

## 2.3 APIs REST principales

| Módulo | Ejemplos de endpoint |
| --- | --- |
| Ubicaciones | `GET /api/ubicaciones/buses-activos`, `POST /api/ubicaciones`, `GET /api/ubicaciones/{idBus}/ultima` |
| Rutas | `GET /api/rutas/bus/{idBus}/activa`, `PUT .../completar`, `POST /api/rutas/calcular` |
| Asistencia | `/api/asistencia/*` |
| Alertas | `/api/alertas/*` |
| Traslados | `/api/traslados/*` |
| Paradas | `/api/paradas/*` |

Pagos: no hay API REST dedicada. Endpoints MVC:

`POST /PagosPadresFamilia/PagarEnLinea` (JSON — Stripe)

`POST /PagosPadresFamilia/SubirBoleta` (formulario con archivo)

Autenticación: cookies de Identity + autorización por rol.

## 2.4 SignalR — tiempo real

| Elemento | Valor real |
| --- | --- |
| Hub | `NotificacionesHub.cs` |
| URL | `/notificacionesHub` |
| Grupos | `Bus_{idBus}`, `Alumno_{id}` |
| Eventos | `UbicacionBusActualizada`, `ParadaCompletada`, `AlertaRecibida`, `AlertaPersonal` |

Flujo correcto (no decir “SignalR envía el GPS directo”):

1. Piloto/monitor obtiene coordenadas del navegador (Geolocation API).

2. Cliente hace `POST /api/ubicaciones`.

3. Servidor guarda en BD y emite evento SignalR.

4. Padre recibe evento y mueve el marcador en Leaflet.

## 2.5 Cálculo de rutas

Turnos Mañana (termina en colegio) y Tarde (empieza en colegio).

Algoritmo: vecino más cercano sobre alumnos con asistencia confirmada.

Velocidad de referencia ~30 km/h para horarios estimados.

Visualización en mapa: geometría real vía OSRM.

## 2.6 Patrones y estrategia de testing

Esta sección describe cómo se prueba, sin código. El Word v2 incluía ejemplos de código que no corresponden a un documento de alcance.

### Testing unitario

| Aspecto | Enfoque |
| --- | --- |
| Framework | xUnit + Moq (donde aplique) |
| Qué probar | Servicios de rutas, validaciones de negocio, repositorios críticos |
| Base de datos en tests | Base en memoria (EF Core InMemory) o SQL local de prueba |
| Cobertura objetivo | > 70 % en lógica de negocio crítica |
| Ejemplos de casos | Cálculo de paradas con 0, 1 y N alumnos; no duplicar recogida; filtro de asistencia |

### Testing de integración / API

| Aspecto | Enfoque |
| --- | --- |
| Herramienta | Postman o pruebas automatizadas contra `/api/*` |
| Escenarios | Registrar ubicación → consultar última; completar parada; confirmar asistencia |
| Autenticación | Cookie de sesión o usuario de prueba por rol |

### Testing end-to-end (E2E)

| Aspecto | Enfoque |
| --- | --- |
| Herramienta | Playwright o Selenium |
| Escenarios típicos | Login por rol → pantalla esperada; padre sube boleta; piloto inicia transmisión; padre ve mapa |
| Datos | Usuarios seed (ej. padre1@gmail.com, monitor1@transportesgenesis.com) |

### Testing manual (demo / defensa)

| Escenario | Pasos resumidos |
| --- | --- |
| Pago boleta | Login padre → Pagos → mes + monto + imagen → Historial |
| Pago Stripe | Mismo formulario → tarjeta test Stripe → redirect historial |
| Mapa en vivo | Login monitor → MiRuta → iniciar transmisión → login padre → mapa del bus |
| Ruta admin | CalcularRutas → elegir bus y turno → ver paradas en mapa |

## 2.7 Roadmap de implementación (completado)

| Fase | Módulos | Estado |
| --- | --- | --- |
| 0 — Setup | Proyecto, BD, Identity | Completado |
| 1 — MVP | Login, roles, usuarios | Completado |
| 2 — Rutas | Buses, paradas, cálculo vecino más cercano | Completado |
| 3 — Geolocalización | API ubicaciones, SignalR, mapas Leaflet/OSM | Completado |
| 4 — Pagos y asistencia | PagosPadres, Stripe, AsistenciaAlumno | Completado |
| 5 — Monitores | MiRuta monitor, recogidas | Completado |
| 6 — Extras | Traslados, alertas proximidad, reportes Excel | Completado |
| 7 — Cierre | Testing, documentación, demo | En curso |

## 2.8 Riesgos técnicos (actualizados)

| ID | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| RT-01 | Caída de conexión SignalR | Reconexión automática; fallback SSE/long polling |
| RT-02 | Muchas paradas en una ruta | Límite práctico ~30; heurística NN; división manual si hiciera falta |
| RT-03 | Seguridad (XSS, CSRF) | Identity, anti-CSRF, EF parametrizado |
| RT-04 | Pago Stripe registrado antes de confirmar tarjeta | Mejora v2.0: webhooks Stripe |
| RT-05 | Límites de OSRM/Nominatim públicos | En producción: instancia propia o proveedor con SLA |

# 3. ESPECIFICACIÓN ECONÓMICA

Cifras alineadas con la presentación Gestión de Pagos Transportes Génesis (v4.0, junio 2026).

Ajuste v3: sin costo de Google Maps; infraestructura cloud recurrente Q 210.00/mes (Azure PaaS).

## 3.1 Resumen ejecutivo económico

El proyecto combina optimización operativa interna con un modelo de suscripción por alumno (Q 68.00/mes) diseñado para cubrir infraestructura cloud y evolución del sistema.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Inversión inicial total | **Q 48,950.00** |
| Tarifa consultoría | USD **21.45 / hora** (base USD 15.00 + utilidad 30 %) |
| Esfuerzo de ingeniería | **275 horas** |
| Suscripción por alumno | **Q 68.00 / mes** |
| Ingreso bruto mensual (75 alumnos) | **Q 5,100.00** |
| Costo cloud mensual (Azure PaaS) | **Q 210.00 / mes** |
| Flujo neto mensual de referencia | **Q 4,890.00** (5,100 − 210) |
| Payback estimado (escenario presentación) | **16 meses** (75 alumnos + crecimiento ~2 colegios/año) |
| Payback escenario base (sin crecimiento) | **~10 meses** (48,950 ÷ 4,890 ≈ 10) |

## 3.2 Desglose de costos (Cost Breakdown)

### 3.2.1 Costos de desarrollo

| Recurso | Cantidad | Horas | Tarifa (Q/h) | Total (Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrolladores | 2 | 275 | 70.91 | 39,000 |
| UI/UX | 1 | 40 | 90.00 | 3,600 |
| QA Tester | 1 | 40 | 85.00 | 3,400 |
| **Subtotal desarrollo** |  |  |  | **46,000** |

### 3.2.2 Infraestructura cloud recurrente (Azure PaaS)

| Servicio Azure | Costo estimado / mes (Q) |
| --- | --- |
| App Service + SQL Server + Blob Storage (gestionado) | **210.00** |
| **Total infraestructura cloud mensual** | **Q 210.00** |

Este costo no forma parte de la inversión inicial Q 48,950; se descuenta del flujo de suscripción mensual.

Ajuste v3: No se incluye Google Maps API (mapas con OpenStreetMap = Q 0).

Stripe: comisión variable por transacción en pagos en línea.

### 3.2.3 Capacitación

| Concepto | Total (Q) |
| --- | --- |
| Capacitación (14 h × Q 75) | 1,050 |
| Manual de usuario | 400 |
| **Subtotal** | **1,450** |

### 3.2.4 Soporte preventivo inicial (6 meses)

| Concepto | Total (Q) |
| --- | --- |
| Soporte preventivo post-implantación (6 meses) | **1,500.00** |

### 3.2.5 Total general del proyecto (inversión inicial)

| Concepto | Total (Q) |
| --- | --- |
| Ingeniería y QA (275 hrs) | 46,000.00 |
| Implantación y capacitación | 1,450.00 |
| Soporte preventivo (6 meses) | 1,500.00 |
| **TOTAL INVERSIÓN INICIAL** | **48,950.00** |

*Desglose idéntico al slide «Especificación Económica» de la presentación Gestión de Pagos.*

### Gráfica 1 — Composición de la inversión inicial

*(Equivalente visual al slide de desglose de la presentación de pagos)*

[Diagrama — ver versión Markdown o recrear en draw.io / PowerPoint]

pie showData
    title Composición inversión inicial (Q 48,950)
    "Ingeniería y QA (94%)" : 46000
    "Implantación y capacitación (3%)" : 1450
    "Soporte preventivo 6 meses (3%)" : 1500

## 3.3 Estimación de esfuerzo

| Escenario | Horas |
| --- | --- |
| P50 (más probable) | 240 |
| P80 | 260 |
| P90 | 280 |
| Duración calendario | 8–10 semanas (~2 meses) |

## 3.4 Modelo de negocio — Suscripción por alumno (SaaS)

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Modelo | **Suscripción Q 68.00 por alumno / mes** |
| Absorción | Transparente dentro del servicio de transporte escolar |
| Cubre | Infraestructura Azure (Q 210/mes) y actualizaciones del sistema |
| Cero mantenimiento técnico | Para el colegio / operador (PaaS) |
| Crecimiento proyectado | ~2 colegios adicionales por año (escenario ROI 16 meses) |
| Propuesta de valor | Automatización, rutas, pagos centralizados, bus en vivo |

### Conciliación de cobros — presentación vs implementación v1.0

| Capacidad (presentación) | Estado en código v1.0 |
| --- | --- |
| Carga de boletas imagen/PDF | Implementado (`SubirBoleta`) |
| Pago en línea con tarjeta | Implementado (**Stripe**) |
| Historial del padre | Implementado |
| Estados Pendiente / Aprobado | **Pendiente v2.0** (no hay panel admin) |
| Notificaciones automáticas de saldo | Parcial (alertas de meses pendientes en UI) |

## 3.5 Análisis financiero — Costos vs recuperación (ROI)

### Supuestos (slide «Plan de Suscripción y ROI»)

| Variable | Valor |
| --- | --- |
| Alumnos activos de referencia | 75 |
| Cuota mensual por alumno | Q 68.00 |
| Ingreso bruto mensual | **Q 5,100.00** (75 × 68) |
| Costo Azure PaaS mensual | **Q 210.00** |
| **Ingreso neto mensual** | **Q 4,890.00** (5,100 − 210) |
| Inversión inicial a recuperar | **Q 48,950.00** |
| Fórmula payback base | 48,950 ÷ 4,890 ≈ **10 meses** |
| **Payback presentación (con crecimiento)** | **16 meses** (2 colegios/año) |

Beneficios operativos adicionales (ahorro, no solo suscripción):

Reducción tiempo administrativo: 30–40 %

Reducción de errores en pagos y registros: ~50 %

Mejor control de rutas (combustible 20–30 % en escenario optimizado)

### Gráfica 2 — Recuperación de inversión (flujo neto Q 4,890/mes)

*(Equivalente al slide «Gráfica de recuperación de la inversión según la suscripción»)*

[Diagrama — ver versión Markdown o recrear en draw.io / PowerPoint]

xychart-beta
    title "Recuperación inversión - flujo neto Q 4,890/mes"
    x-axis [M0, M2, M4, M6, M8, M10, M12, M14, M16]
    y-axis "Quetzales acumulados" 0 --> 80000
    bar "Flujo neto acumulado" [0, 9780, 19560, 29340, 39120, 48900, 58680, 68460, 78240]
    line "Inversión Q 48,950" [48950, 48950, 48950, 48950, 48950, 48950, 48950, 48950, 48950]

Interpretación para la defensa:

Mes 0: inversión inicial Q 48,950 (ingeniería + capacitación + soporte 6 meses).

Cada mes: ingreso neto Q 4,890 después de Azure.

Mes ~10 (escenario base): flujo neto acumulado supera Q 48,950 → equilibrio sin crecimiento.

Mes 16 (escenario presentación): recuperación total considerando expansión a ~2 colegios por año.

### Gráfica 3 — Flujo mensual (presentación)

[Diagrama — ver versión Markdown o recrear en draw.io / PowerPoint]

flowchart LR
    INV[Inversión Q 48,950]
    BRU[Ingreso bruto Q 5,100]
    AZ[Azure Q 210]
    NET[Neto Q 4,890/mes]
    BE10[Equilibrio ~ mes 10]
    BE16[Recuperación total ~ mes 16 con crecimiento]

    INV --> NET
    BRU --> AZ
    AZ --> NET
    NET --> BE10
    NET --> BE16

### Tabla de recuperación mensual (referencia para gráfica en PowerPoint)

| Mes | Flujo neto del mes (Q) | Acumulado neto (Q) | ¿Cubre inversión? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,890 | 4,890 | No |
| 5 | 4,890 | 24,450 | No |
| 10 | 4,890 | 48,900 | **Sí (~equilibrio)** |
| 16 | 4,890 | 78,240 | Sí (escenario presentación) |

## 3.6 Indicadores financieros

| Indicador | Valor / comentario |
| --- | --- |
| Inversión inicial | Q 48,950.00 |
| Tarifa hora consultoría | USD 21.45 (275 hrs) |
| Payback base (75 alumnos) | ~10 meses (flujo neto Q 4,890) |
| Payback presentación | **16 meses** (con crecimiento 2 colegios/año) |
| ROI | Modelo SaaS + ahorro operativo |
| Costo cloud recurrente | Q 210/mes Azure |
| Costo mapas v1.0 | Q 0 (OpenStreetMap) |
| Costo variable pagos | Comisión Stripe por transacción |

## 3.7 Fuentes de financiamiento

Inversión privada (empresa familiar)

Reinversión de ingresos operativos actuales

Sin financiamiento externo en fase inicial

## 3.8 Riesgos económicos

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sobrecosto de desarrollo | Media | Control de alcance (MVP primero) |
| Incremento hosting | Baja | Planes escalables Azure / on-premise |
| Baja adopción por padres | Media | Capacitación + interfaz simple |
| Comisiones Stripe | Baja | Ofrecer boleta/transferencia como alternativa |

## 3.9 Beneficios del proyecto

Tangibles: automatización de pagos, menos errores, reportes Excel, ahorro de tiempo admin.

Intangibles: confianza de padres, imagen tecnológica, base para escalar el servicio.

# 4. ANEXO: Cambios respecto al Word v2

| # | Word v2 decía | v3 / código real |
| --- | --- | --- |
| 1 | Google Maps API obligatorio | OpenStreetMap + Leaflet + OSRM + Nominatim |
| 2 | Stripe “futuro” / no implementado | Stripe **activo** en pagos del padre |
| 3 | GPS solo por SignalR cada 10 s | API REST + BD + SignalR |
| 4 | Hub `/geolocalizacionHub` | `/notificacionesHub` |
| 5 | TSP óptimo | Vecino más cercano |
| 6 | Admin confirma pagos Pendiente/Confirmado | No implementado v1.0 |
| 7 | API REST de pagos | MVC `PagosPadresFamiliaController` |
| 8 | `RegistrarRecogidas.cshtml` | Recogidas en `Monitor/MiRuta` |
| 9 | Padre entra al mapa | Padre entra a panel de **pagos** |
| 10 | Costo mensual Google Maps | Eliminado; mapas gratuitos OSM |
| 11 | Tablas Empresa, RutaParada, etc. | Modelo simplificado (ver §1.5) |
| 12 | Azure obligatorio | Azure **o** on-premise |

## Checklist para la presentación del 20/06/2026

[ ] Decir OpenStreetMap + Leaflet, no Google Maps

[ ] Mencionar Stripe como pago en línea ya implementado

[ ] Explicar flujo API → BD → SignalR para el bus en vivo

[ ] Decir vecino más cercano, no TSP óptimo

[ ] Ser honestos: validación admin de pagos = v2.0

[ ] Mostrar gráfica payback: Q 48,950 vs flujo neto Q 4,890/mes (16 meses con crecimiento)

[ ] Demo: padre → pagos; mapa en `/Padres/DashboardRutaBusAsignado`

*Documento generado para `Presentacion_final_20062026`. Repositorio TransportesGenesis — junio 2026.*